LEVA E TRAZ

PRD Técnico Definitivo de Reconstrução

Versão 2.0 — Blueprint Oficial — Março 2026

Documento: PRD Técnico Definitivo de Reconstrução

Sistema: Leva e Traz — SaaS de Gestão Logística

Versão: 2.0 — Definitivo

Data: 14 de Março de 2026

Base: Alpha v0.0.0 + análise de regras operacionais

Status: APROVADO PARA DESENVOLVIMENTO

# 1. VISÃO GERAL DO PRODUTO

## 1.1 Objetivo do Sistema

O Leva e Traz é uma plataforma SaaS unificada de gestão para operações de entrega (delivery logístico). Administra em um único ambiente o ciclo completo de solicitações, o controle financeiro bidirecional entre a operadora e seus clientes, a gestão de entregadores e o fechamento contábil por cliente.

PRINCÍPIO FINANCEIRO CENTRAL: Em cada entrega existem dois proprietários de valor distintos — a operação logística (taxa de serviço) e o cliente/loja (valores coletados em seu nome). Um entregador pode carregar R$ 299,90 que pertencem à loja e apenas R$ 30,00 que são da operação. Confundir esses fluxos é o principal risco financeiro do negócio.

## 1.2 Problemas que o Sistema Resolve

| Problema | Impacto | Severidade |
| --- | --- | --- |
| Gestão manual de solicitações sem rastreabilidade | Perda de controle operacional | Alta |
| Falta de faturamento automático por cliente | Erros de cobrança e inadimplência | Alta |
| Sem separação entre valor da operação e valor da loja | Prejuízo financeiro direto irrecuperável | CRÍTICA |
| Taxa flat por bairro sem distinção por cliente de origem | Tarifação errada, margens negativas | CRÍTICA |
| Sem auditoria financeira pós-fechamento | Impossibilidade de rastrear disputas | Alta |
| Portais cliente e entregador não funcionais | Alto volume de suporte manual | Alta |

## 1.3 Perfis de Usuário

| Perfil | Role | Responsabilidades | Escopo |
| --- | --- | --- | --- |
| Administrador | admin | Gestão completa: solicitações, clientes, entregadores, financeiro | Total — todos os módulos |
| Cliente (Loja) | cliente | Acompanhar entregas, histórico financeiro, solicitar pedidos | Portal isolado: /cliente/* |
| Entregador | entregador | Ver corridas, histórico, extrato de comissões, perfil | Portal isolado: /entregador/* |

## 1.4 O que Será Melhorado

| Área | De (sistema atual) | Para (nova versão) |
| --- | --- | --- |
| Modelo financeiro | Campos resumidos valorTaxas/valorRepasse | Lançamentos normalizados por entrega em tabela própria |
| Conciliação | Formulário simples sem distinção de dono do valor | Fechamento por rota com campo pertenceA obrigatório |
| Tarifação | Taxa flat por bairro igual para todos os clientes | Tabela de preços por cliente+bairro com regras e prioridades |
| Fatura | Cálculo manual com campos hardcoded | Consolidador de lançamentos já apurados na conciliação |
| Auditoria | Sem rastreamento de alterações | Trilha imutável em auditoria_financeira |
| Portais | Dados mockados (R$ 532, R$ 875) | Dados reais com RLS por tenant |
| Métricas | Hardcoded (42 entregas, 18h, 15m) | Calculadas dinamicamente do banco |

# 2. ESTRATÉGIA DE RECONSTRUÇÃO

## 2.1 Abordagem

Clean Rebuild com migração progressiva de dados. O sistema atual continua operando em paralelo. A nova versão é desenvolvida em ambiente separado e substitui o atual somente após validação funcional completa.

Decisão arquitetural: A nova versão não compartilha código com o sistema atual. As tabelas do Supabase existentes são mantidas e evoluídas com migrations versionadas.

## 2.2 Separação por Módulos

| Módulo | Responsabilidade | Portal |
| --- | --- | --- |
| Auth | Autenticação, autorização, recuperação de senha, sessão | Todos |
| Dashboard Admin | Métricas gerenciais em tempo real | Admin |
| Solicitações | Ciclo completo: criar → aceitar → iniciar → conciliar | Admin |
| Clientes | CRUD de lojas, configuração comercial e de faturamento | Admin |
| Entregadores | CRUD, configuração de comissão e veículo | Admin |
| Faturas/Fechamentos | Consolidação financeira, cobrança e repasse | Admin |
| Financeiro | Despesas, receitas, livro caixa, gráficos | Admin |
| Relatórios | Comissões, despesas, resumo financeiro por período | Admin |
| Configurações | Bairros, regiões, formas de pagamento, cargos, TABELA DE PREÇOS | Admin |
| Portal Cliente | Dashboard, solicitações, financeiro, perfil da loja | Cliente |
| Portal Entregador | Dashboard, corridas, histórico, extrato, perfil | Entregador |

## 2.3 Riscos

| Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Migração com dados inconsistentes | Alta | Alto | Scripts de validação + rollback |
| Regressão em regras financeiras | Média | Crítico | Testes por cenário de conciliação |
| Complexidade do novo modelo de lançamentos | Alta | Alto | Validar em sandbox antes de produção |
| Usuários em produção durante migração | Certa | Médio | Janela de migração fora do horário de pico |

# 3. STACK TECNOLÓGICA

## 3.1 Frontend

| Componente | Tecnologia | Versão | Função |
| --- | --- | --- | --- |
| Framework | React | ^19.1.0 | Base da SPA |
| Linguagem | TypeScript | ^5.8 | Tipagem estática completa |
| Build Tool | Vite | ^5.3 | Bundler e dev server |
| Roteamento | React Router DOM | ^7.x | Navegação client-side com layouts aninhados |
| Estilização | TailwindCSS | ^3.4 | Utilitários CSS atomizados |
| Design System | shadcn/ui + Radix UI | Latest | Componentes acessíveis sem estilo |
| Ícones | Lucide React | ^0.541 | Ícones SVG consistentes |
| Formulários | React Hook Form | ^7.x | Gerenciamento performático |
| Validação | Zod | ^4.x | Schema TypeScript-first |
| Estado Servidor | React Query (TanStack) | ^5.x | NOVO — cache, paginação, revalidação |
| Gráficos | Recharts | ^2.12 | Gráficos composicionais SVG |
| Drag and Drop | @dnd-kit/sortable | Latest | NOVO — reordenação na tabela de preços |
| Export PDF | jsPDF + jspdf-autotable | ^3.x | Exportação client-side PDF |
| Export Excel | xlsx | ^0.18 | Exportação client-side Excel |

## 3.2 Backend / Infraestrutura

| Componente | Tecnologia | Detalhe |
| --- | --- | --- |
| BaaS | Supabase | Plataforma completa: Auth + PostgreSQL + Storage + Realtime |
| Banco de Dados | PostgreSQL 15+ | Row Level Security (RLS) em todas as tabelas |
| Autenticação | Supabase Auth (JWT) | Email + senha, refresh automático de token |
| Storage | Supabase Storage | Avatares de usuários |
| Edge Functions | Supabase Edge Functions | NOVO — criação de usuários, fechamento financeiro atômico |
| Deploy Frontend | Vercel | CI/CD automático com preview por branch |

## 3.3 Contextos Globais de Estado

| Context | Estado Mantido | Compartilhado Com |
| --- | --- | --- |
| AuthContext | user, loading, role, clientData, entregadorData | Toda a aplicação |
| SidebarContext | isOpen, isMobile | AppShell, Sidebar, Header |
| NotificationContext | notifications por módulo, totalUnread | Sidebar badges, header |
| ThemeProvider | theme, resolvedTheme | Toda a aplicação (CSS vars) |
| FaturasContext | activeFaturas[], loading, refetch() | FaturasPage, Dashboard |
| TransactionContext | transactions[], loading | Dashboard |

# 4. MODELO DE DADOS — SCHEMAS E MIGRAÇÕES

ATENÇÃO: Todas as migrations abaixo devem ser executadas no Supabase antes do início do desenvolvimento dos módulos. Estas são a base de toda a lógica financeira nova do sistema.

## 4.1 Tabelas Existentes — Evoluções Necessárias

| Tabela | Campos Principais | Evolução Necessária |
| --- | --- | --- |
| profiles | id, nome, email, role, avatar, cargo_id, permissions[] | Estável — sem alterações |
| clientes | id, nome, tipo, email, telefone, endereco, modalidade, configs faturamento | Remover totalPedidos e valorTotal — calcular dinamicamente |
| entregadores | id, nome, documento, email, veiculo, status, tipoComissao, valorComissao | Estável — sem alterações |
| solicitacoes | id, codigo, clienteId, entregadorId, status, tipoOperacao, pontoColeta, rotas[] | DEPRECAR campo conciliacao JSON — substituir por pagamentos_solicitacao |
| rotas (sub-entidade) | id, bairroDestinoId, responsavel, valorAReceber, taxaEntrega | ADICIONAR: taxaResolvida (snapshot), regraPrecoId (FK) |
| faturas | id, numero, clienteId, statusGeral, statusTaxas, statusRepasse | ADICIONAR: saldoLiquido, totalCreditosLoja, totalDebitosLoja, statusCobranca |
| despesas | id, descricao, categoria, fornecedor, vencimento, valor, status | ADICIONAR: dataPagamento, usuarioPagouId |
| bairros | id, nome, taxaEntrega, regionId | taxaEntrega vira FALLBACK EXPLÍCITO — exibir aviso visual |

## 4.2 Novas Tabelas (Migrations Obrigatórias)

### pagamentos_solicitacao

Registra cada pagamento recebido por linha de rota na conciliação com separação obrigatória do dono do valor.

CREATE TABLE pagamentos_solicitacao (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

solicitacao_id UUID NOT NULL REFERENCES solicitacoes(id),

rota_id UUID NOT NULL,

forma_pagamento_id UUID NOT NULL REFERENCES formas_pagamento(id),

valor NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK (valor > 0),

pertence_a TEXT NOT NULL CHECK (pertence_a IN ('operacao', 'loja')),

-- operacao = taxa pertence à transportadora

-- loja = valor coletado pertence ao cliente/loja remetente

observacao TEXT,

created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()

);

### lancamentos_financeiros

Razão financeiro normalizado por solicitação. IMUTÁVEL após criação. Origem de verdade contábil.

CREATE TABLE lancamentos_financeiros (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

solicitacao_id UUID REFERENCES solicitacoes(id),

cliente_id UUID NOT NULL REFERENCES clientes(id),

fatura_id UUID REFERENCES faturas(id),

tipo TEXT NOT NULL CHECK (tipo IN (

'receita_operacao',  -- taxa recebida pela operação

'credito_loja',      -- valor coletado para a loja (deve ser repassado)

'debito_loja',       -- taxa que a loja deve à operação

'ajuste'             -- ajuste manual com permissão elevada

)),

valor NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK (valor > 0),

sinal TEXT NOT NULL CHECK (sinal IN ('credito', 'debito')),

status_liquidacao TEXT DEFAULT 'pendente',

descricao TEXT, referencia_origem TEXT, usuario_id UUID, created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()

);

### tabela_precos_cliente

NOVA TABELA CRÍTICA — Tarifas personalizadas por cliente + bairro de destino. Resolve o problema de taxa flat por bairro.

CREATE TABLE tabela_precos_cliente (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

cliente_id UUID NOT NULL REFERENCES clientes(id) ON DELETE CASCADE,

bairro_destino_id UUID REFERENCES neighborhoods(id), -- NULL = regra regional

regiao_id UUID REFERENCES regioes(id),

tipo_operacao TEXT NOT NULL DEFAULT 'todos'

CHECK (tipo_operacao IN ('standard','express','retorno','todos')),

taxa_base NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK (taxa_base > 0),

taxa_retorno NUMERIC(10,2) DEFAULT 0,

taxa_espera NUMERIC(10,2) DEFAULT 0, -- por hora

taxa_urgencia NUMERIC(10,2) DEFAULT 0,

ativo BOOLEAN DEFAULT true,

prioridade INTEGER NOT NULL DEFAULT 100,

observacao TEXT, created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),

CONSTRAINT uq_cliente_bairro_tipo UNIQUE (cliente_id, bairro_destino_id, tipo_operacao)

);

CREATE INDEX idx_tabela_precos ON tabela_precos_cliente

(cliente_id, bairro_destino_id, tipo_operacao, ativo, prioridade);

### Demais Migrations Necessárias

| Tabela | Propósito | Campos Principais |
| --- | --- | --- |
| auditoria_financeira | Trilha imutável de alterações financeiras pós-fechamento | id, entidade, entidadeId, campo, valorAnterior, valorNovo, motivo, usuarioId, createdAt |
| ajustes_financeiros | Ajustes manuais em fechamentos com rastreabilidade | id, faturaId, tipo (credito¦debito), valor, motivo, usuarioId, createdAt |
| system_settings | Configurações globais: chaves de integração | key (PK), value, updatedAt, updatedBy |
| user_preferences | Preferências de notificação por usuário | userId + key (PK), value (jsonb) |

### RPC: resolver_tarifa (PostgreSQL Function)

Implementar como Supabase RPC para garantir atomicidade e performance. Nunca fazer múltiplas queries client-side sequenciais.

-- Executa resolução de tarifa com esta precedência de regras:

-- 1. cliente + bairro + tipo_operacao (específica)

-- 2. cliente + bairro + todos (geral do bairro)

-- 3. cliente + região + tipo_operacao (regional específica)

-- 4. cliente + região + todos (regional geral)

-- 5. bairros.taxaEntrega como FALLBACK — retorna usando_fallback=true

-- 6. Nenhuma tarifa → retorna tipo_regra="sem_tarifa" → BLOQUEAR CRIAÇÃO

CREATE OR REPLACE FUNCTION resolver_tarifa(

p_cliente_id UUID, p_bairro_destino_id UUID,

p_tipo_operacao TEXT DEFAULT 'standard'

) RETURNS TABLE (

taxa_base NUMERIC, taxa_retorno NUMERIC, taxa_espera NUMERIC, taxa_urgencia NUMERIC,

regra_id UUID, tipo_regra TEXT, usando_fallback BOOLEAN

) AS $$ ... $$ LANGUAGE plpgsql;

# 5. FASES DE CONSTRUÇÃO

| Fase | Semana | Objetivo | Critérios de Aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 — Fundação | 1 | Setup, schema do banco, RLS, CI/CD | npm run dev/build sem erros; migrations executadas; RLS bloqueando cross-tenant |
| 2 — Autenticação | 2 | Login, logout, recuperação de senha, ProtectedRoute | Login redireciona por role; bloqueio após 5 tentativas; recuperação de senha via email |
| 3 — Shell | 3 | Layout base, sidebar, header, ThemeProvider | Sidebar por portal; badges; mobile responsivo; theme toggle persistente |
| 4 — Componentes Compartilhados | 3-4 | Biblioteca completa de componentes reutilizáveis | Todos os componentes da Seção 9 funcionando em dark e light mode |
| 5 — Config + Tabela de Preços | 4-5 | Bairros, regiões, formas pgto, cargos, tabela de preços | RPC resolver_tarifa funcional; bloqueia criação sem tarifa; indicador de cobertura |
| 6 — Clientes + Entregadores | 5-6 | CRUD completo com validações e métricas dinâmicas | Nenhum valor hardcoded; exclusão bloqueada com dependências; email único validado |
| 7-8 — Solicitações | 6-7 | Ciclo completo com novo ConciliacaoDialog | pertenceA registrado; diferença financeira bloqueia; transação atômica na conciliação |
| 9 — Faturas | 7 | Fechamentos com lançamentos normalizados | saldoLiquido calculado dos lançamentos; PDF funcional; marcar como paga funcional |
| 10 — Financeiro | 8 | Despesas + Receitas + Livro Caixa + gráficos | Aba Receitas funcional; gráficos com dados reais; marcar despesa como paga funcional |
| 11 — Relatórios | 8 | 3 abas com exportação PDF/Excel | Exportação funciona para todas as abas; cálculos corretos de comissão |
| 12 — Dashboard | 9 | Todos os MetricCards dinâmicos | Nenhum valor hardcoded; EmptyState em vez de null; animações Framer Motion |
| 13-14 — Portais | 9-10 | Cliente e Entregador com dados reais | RLS validado; saldo dinâmico; PDF funcional; updateUser persistente |
| 15 — Hardening | 11-12 | Testes, paginação, acessibilidade, migração | Paginação server-side; filtros na URL; testes E2E dos fluxos críticos |

# 6. MAPA GLOBAL DE ROTAS

| Rota | Página | Role | Componentes Principais | APIs Principais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /login | LoginPage | Público | LoginForm | auth.signInWithPassword |
| /login/reset | ResetPasswordPage | Público | ResetPasswordForm | auth.resetPasswordForEmail |
| / | DashboardPage | admin | DashboardPage | useDashboardData, useTransactionsData |
| /solicitacoes | SolicitacoesPage | admin | SolicitacoesTable, LaunchSolicitacaoDialog, ConciliacaoDialog | useSolicitacoesData, supabase.rpc(concluir_conciliacao) |
| /clientes | ClientsPage | admin | ClientsTable, ClientFormDialog | useClientsData |
| /entregadores | EntregadoresPage | admin | EntregadoresTable, EntregadorFormDialog | useEntregadoresData |
| /faturas | FaturasPage | admin | FaturasTable, FaturaDetailsModal | useFaturasData |
| /faturas/finalizadas | FaturasFinalizadasPage | admin | FaturasFinalizadasTable | useFaturasData |
| /financeiro | FinanceiroPage | admin | DespesasTab, ReceitasTab, LivroCaixaTab | useFinanceiroData |
| /relatorios | RelatoriosPage | admin | ResumoTab, ComissoesTab, DespesasTab | useRelatoriosData |
| /configuracoes | SettingsPage | admin | BairrosTab, RegioesTab, PagamentosTab, CargosTab, TabelaPrecosTab | useSettingsData, supabase.rpc(resolver_tarifa) |
| /cliente | ClientDashboardPage | cliente | ClientMetricCards, RecentSolicitacoes | useClientDashboard |
| /cliente/solicitacoes | ClientSolicitacoesPage | cliente | ClientSolicitacoesTable | useClientSolicitacoes |
| /cliente/financeiro | ClientFinanceiroPage | cliente | ClientFaturasList, SaldoCard | useClientFinanceiro |
| /cliente/perfil | ClientPerfilPage | cliente | ProfileForm, AvatarUpload | useClientProfile |
| /entregador | DriverDashboardPage | entregador | DriverMetricCards, CorridasAtivas | useDriverDashboard |
| /entregador/historico | DriverHistoricoPage | entregador | DriverHistoricoTable | useDriverHistorico |
| /entregador/financeiro | DriverFinanceiroPage | entregador | ComissoesTable, ExtratoCard | useDriverFinanceiro |
| /entregador/perfil | DriverPerfilPage | entregador | DriverProfileForm | useDriverProfile |

# 7. DOCUMENTAÇÃO PÁGINA POR PÁGINA

## 7.1 — Login (/login)

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Rota | /login |
| Perfil | Público (redireciona autenticados para seu portal) |
| Origem de Navegação | Acesso direto, redirect de ProtectedRoute, logout |
| Destinos Possíveis | / (admin), /cliente (cliente), /entregador (entregador), /login/reset |

### Estados da Interface

| Estado | Comportamento Visual | Gatilho |
| --- | --- | --- |
| Inicial | Formulário vazio, botão habilitado | Mount |
| Loading | Botão com spinner + "Entrando..." + campos desabilitados | Submit |
| Erro credenciais | Toast error + campos mantidos preenchidos | API error |
| Erro rede | Toast error "Sem conexão. Tente novamente." | Network error |
| Sucesso | Toast success + redirect por role | Login OK |
| Bloqueado | Countdown visual + campos desabilitados | 5 tentativas falhas |
| Já autenticado | Redirect imediato ao portal correspondente | Mount com sessão ativa |

### Validação Zod

const loginSchema = z.object({

email: z.string().email("Por favor, insira um email válido."),

password: z.string().min(6, "A senha deve ter pelo menos 6 caracteres."),

rememberMe: z.boolean().default(false),

});

CORRIGIR: Botão "Entrar" deve ter estado de loading. Link "Esqueceu a senha?" deve navegar para /login/reset (não href="#").

## 7.2 — Dashboard Admin (/)

### MetricCards (5 cards — todos dinâmicos, animados com Framer Motion)

| Card | Query | Ícone | Cor |
| --- | --- | --- | --- |
| Contas a Pagar | SUM(despesas WHERE status IN ("Pendente","Atrasado")) | DollarSign | Vermelho se atrasadas > 0 |
| Faturas Vencidas | COUNT(faturas WHERE statusGeral="Vencida") + valor total | FileText | Vermelho se > 0 |
| Entregas Hoje | COUNT(solicitacoes WHERE dataFinalização=hoje) vs média diária | Truck | Verde/vermelho vs média |
| Taxas Recebidas | SUM(lancamentos WHERE tipo="receita_operacao" AND mês_atual) | DollarSign | Verde |
| Novas Solicitações | COUNT(solicitacoes WHERE status="pendente") | Clock | Laranja se > 0 |

CORRIGIR: O estado sem dados retornava return null (tela branca). Deve SEMPRE renderizar EmptyState com ícone de gráfico e mensagem explicativa.

## 7.3 — Central de Solicitações (/solicitacoes)

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Rota | /solicitacoes |
| Perfil | admin |
| Gatilho de entrada | Limpa badge de notificações pendentes ao entrar |
| Filtros na URL | ?status=pendente&search=baruc&from=2026-01-01&to=2026-03-14 |
| Paginação | Server-side, 20 itens por página — NUNCA carregar tudo em memória |

### MetricCards (5 cards — todos dinâmicos)

| Card | Cálculo | Observação |
| --- | --- | --- |
| Pendentes | COUNT(status="pendente") | Badge laranja se > 0 |
| Aceitas | COUNT(status="aceita") | — |
| Em Andamento | COUNT(status="em_andamento") | — |
| Concluídas hoje | COUNT(status="concluida" AND dataConclusao=hoje) | — |
| Tempo Médio | AVG(dataConclusao - dataSolicitacao) das concluídas | CORRIGIR: estava hardcoded como "15m" |

### Máquina de Estados das Solicitações

| Status Origem | Ação | Status Destino | Pré-condições | Efeitos Colaterais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pendente | Aceitar | aceita | Entregador selecionado | Notificação para entregador (futuro) |
| pendente | Rejeitar | rejeitada | Justificativa ≥ 10 chars | Registro em historico[] |
| pendente | Cancelar | cancelada | Justificativa ≥ 10 chars | Registro em historico[] |
| aceita | Iniciar | em_andamento | Pode reatribuir entregador | Timestamp de início registrado |
| aceita | Cancelar | cancelada | Justificativa | Registro em historico[] |
| em_andamento | Finalizar | concluida | ConciliacaoDialog completo e validado | Gera pagamentos_solicitacao + lancamentos_financeiros |
| em_andamento | Cancelar | cancelada | Justificativa + permissão elevada | Registro em historico[] |
| concluida | Editar Conciliação | concluida | Permissão conciliar_edit + justificativa | Registro em auditoria_financeira |

COMPONENTE CRÍTICO: ConciliacaoDialog — Cada interação aqui gera lançamentos imutáveis no razão financeiro. A implementação deve ser rigorosamente precisa. Qualquer erro aqui é prejuízo real.

### ConciliacaoDialog — Modelo de Dados por Rota

Para cada rota da solicitação, o operador registra os pagamentos recebidos. Cada pagamento tem 3 dimensões obrigatórias:

- Meio de pagamento — select de formas_pagamento com enabled=true

- Valor recebido — numérico com 2 casas decimais

- Pertence a — "operacao" (taxa é da transportadora) OU "loja" (valor coletado para o cliente)

Exemplo visual por rota:

Rota 1: Bairro Boa Vista — Responsável: João Silva

Valor esperado da taxa: R$ 30,00  (taxaBase R$ 15,00 + taxaExtra R$ 15,00)

Valor a receber da loja: R$ 299,90  (configurado na criação da rota)

[+ Adicionar recebimento]

Forma: Dinheiro     | Valor: R$ 30,00  | Pertence a: [● Operação ○ Loja]

Forma: Cartão Loja  | Valor: R$ 299,90 | Pertence a: [○ Operação ● Loja]

Resumo em tempo real:

Receita da operação: R$ 30,00  (esperado: R$ 30,00)   ✅

Crédito da loja:     R$ 299,90 (esperado: R$ 299,90)  ✅

Diferença: R$ 0,00 ← DEVE SER ZERO para permitir conclusão

REGRA CRÍTICA: Diferença financeira diferente de zero BLOQUEIA a conclusão ou exige justificativa formal em auditoria_financeira. NUNCA aplicar tolerância silenciosa.

### Ao confirmar — Transação Atômica (RPC ou Edge Function)

// supabase.rpc("concluir_conciliacao", { solicitacaoId, pagamentos[] })

// Executa em uma única transação:

// 1. INSERT N linhas em pagamentos_solicitacao (uma por pagamento registrado)

// 2. INSERT lancamentos_financeiros:

//    - tipo 'receita_operacao' para pagamentos pertenceA='operacao'

//    - tipo 'credito_loja' para pagamentos pertenceA='loja'

// 3. UPDATE ou INSERT em fechamento_cliente (acumula saldos)

// 4. UPDATE solicitacao.status = 'concluida'

// 5. INSERT em solicitacao.historico[] com evento de conclusão

### LaunchSolicitacaoDialog — Resolução de Tarifa ao Selecionar Bairro

async function onBairroChange(bairroId: string) {

const tarifa = await supabase.rpc("resolver_tarifa", {

p_cliente_id: clienteId, p_bairro_destino_id: bairroId, p_tipo_operacao: tipoOp

});

if (tarifa.tipo_regra === "sem_tarifa") {

// BLOQUEAR: "Nenhuma tarifa para [Cliente] → [Bairro]. Configure a tabela de preços."

return;

}

if (tarifa.usando_fallback) {

// AVISO AMARELO: "⚠️ Usando taxa padrão do bairro: R$ X,XX.

//  Considere configurar uma tarifa específica para este cliente."

}

// Gravar snapshot: rotas[i].taxaResolvida = tarifa.taxa_base

// Gravar rastreio: rotas[i].regraPrecoId = tarifa.regra_id (null = fallback)

}

## 7.4 — Gestão de Clientes (/clientes)

### ClientFormDialog — Campos

| Campo | Tipo | Obrigatório | Validação |
| --- | --- | --- | --- |
| nome | Text | Sim | Mínimo 3 caracteres |
| tipo | Select | Sim | pessoa_fisica ¦ pessoa_juridica |
| email | Email | Sim | Formato válido; validação assíncrona de unicidade no blur |
| telefone | Text + máscara | Sim | (99) 99999-9999 |
| endereco, bairro, cidade | Text | Sim | — |
| uf | Select | Sim | 27 UFs brasileiras |
| chavePix | Text | Não | Livre (CPF, CNPJ, email, chave aleatória) |
| status | Select | Sim | ativo ¦ inativo |
| modalidade | Select | Sim | pre-pago ¦ faturado |
| ativarFaturamentoAutomatico | Toggle | Condicional | Visível se modalidade=faturado |
| frequenciaFaturamento | Select | Condicional | Visível se ativarFaturamentoAutomatico=true |
| numeroDeEntregasParaFaturamento | Number | Condicional | Se frequencia=por_entrega; mínimo 1 |
| diaDaSemanaFaturamento | Select | Condicional | Se frequencia=semanal; Dom–Sáb |
| diaDoMesFaturamento | Number | Condicional | Se frequencia=mensal; 1–28 |

### Regras de Negócio

- Email único: validação assíncrona ao sair do campo (blur) verificando no Supabase

- Cliente inativo NÃO aparece no select do LaunchSolicitacaoDialog

- Exclusão bloqueada se existir solicitação associada — sugerir inativação

- Modalidade pré-pago: sem faturamento automático

## 7.5 — Gestão de Entregadores (/entregadores)

### MetricCards (4 cards — todos dinâmicos)

| Card | Cálculo | Observação |
| --- | --- | --- |
| Total de Entregadores | COUNT(*) FROM entregadores | — |
| Entregadores Ativos | COUNT(*) WHERE status="ativo" | — |
| Entregas Hoje | COUNT(*) FROM solicitacoes WHERE dataConclusao=hoje | CORRIGIR: estava hardcoded como 42 |
| Horas Trabalhadas | SUM(duracao das entregas de hoje) / 60 | CORRIGIR: estava hardcoded como 18h |

As métricas "42 entregas" e "18h" estão hardcoded no sistema atual. Devem ser calculadas dinamicamente em tempo real a partir dos timestamps das solicitações.

## 7.6 — Financeiro (/financeiro)

### Abas

| Aba | Componente | Status | Conteúdo |
| --- | --- | --- | --- |
| Despesas | DespesasTab | Existente — corrigir onClick | CRUD de despesas com gráficos, filtro e status automático de Atrasado |
| Receitas | ReceitasTab | NOVO — implementar | Listagem de lancamentos_financeiros tipo receita_operacao por período |
| Livro Caixa | LivroCaixaTab | NOVO — implementar | Visão consolidada de entradas e saídas com saldo acumulado |

CORRIGIR: "Marcar como Paga" no dropdown de despesas não tem onClick implementado. Deve atualizar status + registrar dataPagamento + usuarioPagouId.

## 7.7 — Faturas e Fechamentos (/faturas)

Nova abordagem: A fatura/fechamento deixa de ser o ponto de cálculo manual e passa a ser um consolidador de lançamentos já apurados na conciliação. O saldo líquido é calculado automaticamente dos lancamentos_financeiros.

### Modelo de Fechamento por Cliente

| Bloco | Descrição | Cálculo |
| --- | --- | --- |
| Créditos da Loja | Valores recebidos pelo entregador em nome da loja | SUM(lancamentos WHERE tipo="credito_loja" AND clienteId) |
| Débitos da Loja | Taxas cobradas pela operação (entrega + extras) | SUM(lancamentos WHERE tipo="debito_loja" AND clienteId) |
| Ajustes | Correções manuais com justificativa | SUM(ajustes_financeiros WHERE clienteId) |
| SALDO LÍQUIDO | Créditos - Débitos - Ajustes desfavoráveis | Calculado automaticamente |

### Interpretação do Saldo Líquido

| Saldo | Significado | Ação Necessária |
| --- | --- | --- |
| Positivo | A operação deve repassar valor para a loja | statusRepasse: Pendente → Repassado |
| Negativo | A loja deve pagar à operação | statusTaxas: Pendente → Pago |
| Zero | Fechamento quitado | statusGeral: Finalizada |

CORRIGIR: "Marcar como Paga", "Marcar como Repassada" e "Exportar PDF" não possuíam onClick no sistema atual. Devem ser implementados com persistência real e geração de PDF via jsPDF.

## 7.8 — Relatórios Gerenciais (/relatorios)

Filtro global: DatePickerWithRange no cabeçalho — filtra todas as abas simultaneamente. Período preservado na URL.

| Aba | Conteúdo | Exportação |
| --- | --- | --- |
| Resumo Financeiro | Cards: Receitas, Despesas, Lucro Líquido, Margem %. Gráfico de evolução mensal. | PDF + Excel (CORRIGIR: não implementado) |
| Comissões de Entregadores | Tabela: Entregador, Nº Entregas, Valor Gerado (receita operacional), Comissão. Totais no rodapé. | PDF funcional |
| Detalhamento de Despesas | Tabela completa de despesas no período com filtro por categoria e status. | PDF funcional |

// Cálculo de comissão — NUNCA inclui valores coletados para a loja

const comissao = entregador.tipoComissao === "percentual"

? receitaOperacional * (entregador.valorComissao / 100)

: entregador.valorComissao * numEntregas; // fixo por entrega

// receitaOperacional = SUM(lancamentos WHERE tipo="receita_operacao" AND entregadorId=X)

## 7.9 — Configurações do Sistema (/configuracoes)

IMPACTO CRÍTICO: Alterações nesta página afetam diretamente toda a operação. Bairros afetam rotas, tabela de preços afeta tarifação, formas de pagamento afetam conciliação, cargos afetam permissões de TODOS os usuários admin.

### Mapa das Abas

| Aba | Entidade | Impacto Operacional | Risco |
| --- | --- | --- | --- |
| Bairros | bairros | Define destinos disponíveis. taxaEntrega é FALLBACK — só usado sem regra específica do cliente. | Alto |
| Regiões | regioes | Agrupa bairros para tarifas regionais e filtros de relatório. | Médio |
| Formas de Pagamento | formas_pagamento | Controla meios aceitos na criação de rotas E na conciliação. | Alto |
| Cargos e Permissões | cargos | Define perfis de acesso dos usuários admin com permissões granulares. | Crítico |
| TABELA DE PREÇOS | tabela_precos_cliente | NOVO: Tarifas por cliente+bairro. Ausência bloqueia criação de solicitação. | Crítico |

NOVO MÓDULO CRÍTICO: Tabela de Preços por Cliente — resolve o problema de taxa flat por bairro que causava prejuízo quando lojas de origem diferentes eram tarifadas da mesma forma.

### Aba Tabela de Preços — Estrutura Visual

- Cabeçalho: título + Select de cliente + botão "Nova Regra" (habilitado apenas com cliente selecionado) + botão "Exportar"

- Indicador de cobertura: Verde (todos bairros cobertos), Laranja (cobertura parcial), Vermelho (nenhuma regra)

- Tabela: Bairro | Região | Tipo Op. | Taxa Base | Taxa Retorno | Taxa Espera | Taxa Urgência | Status | Prioridade | Ações

- Drag-and-drop para reordenar prioridades via @dnd-kit/sortable

### Algoritmo de Resolução de Tarifa

-- Precedência de busca (a primeira regra encontrada vence):

1. cliente + bairro + tipo_operacao (regra mais específica)

2. cliente + bairro + "todos"       (geral para o bairro)

3. cliente + região + tipo_operacao (regra regional específica)

4. cliente + região + "todos"       (regional geral)

5. bairros.taxaEntrega              → FALLBACK — EXIBIR AVISO VISUAL OBRIGATÓRIO

6. Nenhuma regra                    → BLOQUEAR criação com mensagem explicativa

REGRA CRÍTICA DE TARIFAÇÃO: Ao criar uma solicitação, o snapshot da tarifa resolvida (valor + qual regra foi usada) deve ser gravado em rotas.taxaResolvida e rotas.regraPrecoId. Alterações futuras na tabela de preços NÃO afetam solicitações já criadas.

## 7.10 — Portal do Cliente (/cliente/*)

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Rotas base | /cliente/* |
| Perfil | cliente |
| Isolamento de dados | RLS filtra automaticamente por clienteId via auth.uid() |

### Dashboard do Cliente — MetricCards

| Componente | Dado | Fonte |
| --- | --- | --- |
| Pedidos do Mês | Count de solicitações do cliente no mês | solicitacoes WHERE clienteId = auth.clienteId |
| Em Andamento | Count de status="em_andamento" | — |
| Saldo Devedor | Saldo líquido do fechamento aberto (se negativo = cliente deve) | fechamentos_cliente WHERE clienteId |
| Saldo a Receber | Saldo líquido (se positivo = operação deve repassar à loja) | — |

CORRIGIR: Saldo e fatura em aberto estavam hardcoded como R$ 532,50 e R$ 875,90 no sistema atual. Devem ser calculados dinamicamente da tabela fechamentos_cliente.

### Regras de Exibição dos Portais

- valorTotal exibido para o cliente = taxaEntrega + taxasExtras — NUNCA inclui valores coletados para a loja

- Modal de fatura em viewOnly=true — sem ações de edição, apenas visualização

- Download de PDF funcional via jsPDF com: cabeçalho, lista de entregas, totais (CORRIGIR: estava apenas exibindo toast)

- updateUser deve persistir no Supabase — UPDATE clientes + UPDATE profiles (CORRIGIR: estava apenas local no AuthContext)

## 7.11 — Portal do Entregador (/entregador/*)

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Rotas base | /entregador/* |
| Perfil | entregador |
| Isolamento de dados | RLS filtra por entregadorId via auth.uid() |

REGRA DE PRIVACIDADE: O entregador NÃO vê os valores coletados para a loja nem dados financeiros internos da operação. Vê APENAS sua comissão baseada na receita operacional (taxa de entrega).

### Dashboard do Entregador — MetricCards

| Componente | Dado | Fonte |
| --- | --- | --- |
| Corridas Hoje | Count com conclusão hoje | solicitacoes WHERE entregadorId |
| Em Andamento | Corridas com status em_andamento atribuídas ao entregador | — |
| Comissão do Mês | Comissão calculada do mês atual | lancamentos_financeiros + entregador.tipoComissao |

# 8. MODELAGEM DE ESTADO

## 8.1 Cache React Query

| Query Key | Dado | staleTime | refetchInterval |
| --- | --- | --- | --- |
| ['dashboard', 'metrics'] | Métricas do dashboard | 30s | 60s |
| ['solicitacoes', filters] | Lista de solicitações com filtros | 10s | 30s |
| ['clientes'] | Lista de clientes | 5min | — |
| ['entregadores'] | Lista de entregadores | 5min | — |
| ['faturas', 'ativas'] | Faturas com status != Finalizada | 30s | 60s |
| ['financeiro', 'despesas', period] | Despesas do período | 2min | — |
| ['relatorios', period] | Dados de relatórios | 5min | — |
| ['settings'] | Configurações gerais do sistema | 10min | — |
| ['settings', 'tabela_precos', clienteId] | Preços do cliente selecionado | 5min | — |

## 8.2 Padrão de Estado de Modais

Cada modal usa useState local no componente pai. NUNCA usar estado global para controle de modais.

const [dialogState, setDialogState] = useState<{

isOpen: boolean;

selectedItem: EntityType | null;  // item sendo visualizado/editado

mode: 'create' | 'edit' | 'view'; // modo de operação

isLoading: boolean;               // operação em andamento

}>({ isOpen: false, selectedItem: null, mode: "create", isLoading: false });

## 8.3 Filtros na URL

Filtros de listagem DEVEM ser mantidos em URL via useSearchParams. Garante: compartilhamento de URL, back/forward do browser funcional, bookmark de filtros.

# 9. MODELAGEM DE COMPONENTES

## 9.1 Componentes de Layout

| Componente | Arquivo | Props | Responsabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| AppShell | layouts/AppShell.tsx | children, portal | Container principal: sidebar + header + content |
| AdminLayout | layouts/AdminLayout.tsx | — | Shell do portal admin com AdminSidebar |
| ClientLayout | layouts/ClientLayout.tsx | — | Shell do portal cliente |
| DriverLayout | layouts/DriverLayout.tsx | — | Shell do portal entregador |
| ProtectedRoute | components/ProtectedRoute.tsx | allowedRoles: string[] | Verifica auth + role, redireciona se inválido |
| PageContainer | components/ui/PageContainer.tsx | title, subtitle, actions?, breadcrumb? | Container padrão de página com header |

## 9.2 Componentes Compartilhados

| Componente | Arquivo | Função |
| --- | --- | --- |
| MetricCard | shared/MetricCard.tsx | Card com título, valor, subtítulo, ícone, delta percentual |
| DataTable<T> | shared/DataTable.tsx | Tabela genérica com sorting, paginação server-side, seleção |
| SearchInput | shared/SearchInput.tsx | Input de busca com debounce 300ms e ícone |
| DatePickerWithRange | shared/DatePickerWithRange.tsx | Seletor de período com dois datepickers |
| StatusBadge | shared/StatusBadge.tsx | Badge colorido por status com mapeamento de cor |
| ConfirmDialog | shared/ConfirmDialog.tsx | AlertDialog genérico para ações destrutivas |
| JustificationDialog | shared/JustificationDialog.tsx | Dialog com textarea obrigatória (mínimo 10 chars) |
| ExportDropdown | shared/ExportDropdown.tsx | Dropdown PDF + Excel funcionais |
| EmptyState | shared/EmptyState.tsx | Estado vazio padronizado com ícone, título e ação |
| ErrorState | shared/ErrorState.tsx | Estado de erro com botão retry |
| LoadingSkeleton | shared/LoadingSkeleton.tsx | Skeleton parametrizável por shape |
| CurrencyInput | shared/CurrencyInput.tsx | Input com formatação BRL automática |
| PhoneInput | shared/PhoneInput.tsx | Input com máscara de telefone |
| AvatarWithFallback | shared/AvatarWithFallback.tsx | Avatar com fallback por iniciais |
| PermissionGuard | shared/PermissionGuard.tsx | Renderiza children apenas se usuário tem permissão |

# 10. REGRAS DE NEGÓCIO CONSOLIDADAS

## 10.1 Autenticação

- Login por email + senha via supabase.auth.signInWithPassword()

- Role determina portal: admin→/, cliente→/cliente, entregador→/entregador

- Tentativa de acesso a rota de outro portal → redirect para /login

- Permissões granulares por cargo, verificadas via usePermissions()

- Recuperação de senha via supabase.auth.resetPasswordForEmail() — link para /login/reset

- Máximo 5 tentativas de login por janela de 5 minutos — bloqueio temporário

## 10.2 Solicitações

- Código único no formato LT-YYYYMMDD-NNNNN gerado no momento da criação

- Resolução de tarifa obrigatória ao selecionar bairro — sem tarifa = bloqueio imediato

- NENHUM fallback silencioso — sempre alertar visualmente quando usando taxa padrão do bairro

- Conciliação DEVE registrar pertenceA para cada pagamento: "operacao" ou "loja"

- Diferença financeira > R$ 0,01 bloqueia conclusão ou exige justificativa em auditoria_financeira

- Cancelamento após em_andamento exige permissão solicitacoes.cancel_andamento + justificativa

- Rejeição disponível apenas no status "pendente"

- Histórico de transições preservado em solicitacoes.historico[]

- Exportação usa apenas dados do filtro ativo — nunca o dataset completo

## 10.3 Financeiro — Lançamentos

- Conciliação é a ORIGEM PRIMÁRIA dos lançamentos — não podem ser criados manualmente sem permissão

- lancamentos_financeiros é IMUTÁVEL após criação — alterações geram estorno + auditoria_financeira

- Comissão incide sobre receita_operacao, NUNCA sobre credito_loja

- Saldo líquido = SUM(credito_loja) - SUM(debito_loja) - SUM(ajustes desfavoráveis)

- Saldo positivo = repasse da operação para a loja; negativo = cobrança à loja; zero = quitado

## 10.4 Faturas / Fechamentos

- Fechamento automático disparado por: N entregas, corte semanal, ou corte mensal conforme configuração do cliente

- Fechamento finalizado é IMUTÁVEL sem permissão faturas.edit_finalizada + justificativa

- statusGeral="Finalizada" remove da lista ativa e move para /faturas/finalizadas

## 10.5 Tarifação — A Regra Mais Crítica

NUNCA aplicar tarifação silenciosa. O sistema deve sempre saber qual tarifa está usando e sempre avisar o operador quando está usando fallback. Ausência de tarifa = bloqueio total.

- Precedência: (cliente+bairro+tipo) > (cliente+bairro+todos) > (cliente+região+tipo) > (cliente+região+todos) > bairros.taxaEntrega > BLOQUEIO

- Snapshot da tarifa aplicada gravado em rotas.taxaResolvida no momento da criação

- Alterações futuras na tabela de preços NÃO afetam solicitações já criadas

## 10.6 Portais

- Portal cliente vê apenas solicitações e fechamentos com seu clienteId (RLS)

- Portal entregador vê apenas corridas com seu entregadorId (RLS)

- valorTotal exibido ao cliente = taxaEntrega + taxasExtras — NUNCA valores coletados para a loja

- Entregador NÃO vê valores coletados para a loja — apenas sua comissão

# 11. DEPENDÊNCIAS ENTRE MÓDULOS

AuthContext

├── Todos os ProtectedRoute dependem de AuthContext

├── usePermissions() depende de AuthContext (user.cargo)

└── Portais Cliente/Entregador dependem de AuthContext (clientData/entregadorData)

Configurações → useSettingsData → exporta:

├── formas_pagamento habilitadas → LaunchSolicitacaoDialog + ConciliacaoDialog

├── tabela_precos_cliente → LaunchSolicitacaoDialog (resolução de tarifa)

├── bairros → LaunchSolicitacaoDialog (select de destino)

└── cargos → usePermissions() (toda a aplicação)

Solicitações.conciliação → executa RPC concluir_conciliacao:

├── INSERT pagamentos_solicitacao

├── INSERT lancamentos_financeiros

├── UPDATE fechamento_cliente → FaturasContext invalida

└── UPDATE solicitacao.status

useDashboardData depende de:

├── solicitacoes (entregas hoje, pendentes)

├── faturas/fechamentos (vencidas)

└── despesas (contas a pagar)

Portal Cliente depende de:

├── solicitacoes (filtrado por clienteId via RLS)

└── fechamentos_cliente (filtrado por clienteId via RLS)

Portal Entregador depende de:

├── solicitacoes (filtrado por entregadorId via RLS)

└── lancamentos_financeiros (comissões do entregador)

# 14. DÍVIDAS TÉCNICAS A CORRIGIR

| # | Problema | Arquivo Original | Severidade | Solução |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Link "Esqueceu a senha?" com href="#" | LoginPage.tsx:93 | Alta | Fluxo completo com supabase.auth.resetPasswordForEmail |
| 2 | Botão Login sem estado de loading | LoginPage.tsx | Alta | Adicionar isLoading no SubmitButton |
| 3 | Tempo Médio hardcoded "15m" | SolicitacoesPage.tsx:90 | Média | Calcular AVG(dataConclusao - dataSolicitacao) |
| 4 | Entregas Hoje hardcoded 42 | EntregadoresPage.tsx:76 | Média | Calcular dinamicamente do Supabase |
| 5 | Horas Trabalhadas hardcoded 18 | EntregadoresPage.tsx:77 | Média | Calcular baseado em timestamps |
| 6 | Aba Receitas não implementada | FinanceiroPage.tsx:194 | Alta | Implementar com lancamentos_financeiros tipo receita_operacao |
| 7 | "Marcar como Paga/Repassada" sem onClick | FaturasPage.tsx:94-95 | Alta | Implementar ação com persistência e registro de data+usuário |
| 8 | "Exportar PDF" da Fatura sem onClick | FaturasPage.tsx:96 | Média | Gerar PDF completo com jsPDF |
| 9 | updateUser não persiste no Supabase | AuthContext.tsx:157 | Alta | Chamar supabase.from("profiles").update() |
| 10 | Dashboard return null sem dados | Dashboard.tsx:36 | Média | Sempre renderizar EmptyState |
| 11 | Saldo e fatura hardcoded no portal cliente | ClientDashboardPage.tsx | Alta | Calcular de fechamentos_cliente dinamicamente |
| 12 | Download PDF portal cliente sem ação real | ClientFinanceiroPage.tsx | Média | Gerar PDF real via jsPDF |
| 13 | updateUser nos portais não persiste | ClientPerfilPage + DriverPerfilPage | Alta | UPDATE clientes/entregadores + UPDATE profiles |
| 14 | Conciliação sem distinção do dono do valor | ConciliacaoDialog | CRÍTICA | Redesenhar com campo pertenceA: "operacao" ¦ "loja" obrigatório |
| 15 | Ausência de pagamentos_solicitacao | Fluxo operacional | CRÍTICA | Implementar tabela e RPC concluir_conciliacao |
| 16 | Fatura sem razão por lançamento | Entidade faturas | CRÍTICA | Implementar lancamentos_financeiros como origem de verdade |
| 17 | Taxa flat por bairro sem distinção por cliente | bairros.taxaEntrega | CRÍTICA | Implementar tabela_precos_cliente com RPC resolver_tarifa |
| 18 | Fallback silencioso para taxa padrão | Regra de cálculo | CRÍTICA | Bloquear sem tarifa; nenhum fallback silencioso |
| 19 | Sem auditoria financeira | Conciliação / faturas | Alta | Implementar auditoria_financeira imutável |
| 20 | acaoFaturamento não salvo no Supabase | useSettingsData.ts | Alta | Migration + campo + persistência real |
| 21 | addUser/deleteUser são stubs | useSettingsData.ts | Alta | Implementar via Supabase Edge Function + Auth Admin |
| 22 | Integrações sem persistência | IntegrationsTab.tsx | Média | Salvar em system_settings |
| 23 | Preferências de notificação apenas locais | NotificationsTab.tsx | Baixa | Persistir em user_preferences |

PRD Técnico Definitivo — Leva e Traz v2.0 — Blueprint Oficial de Reconstrução

Fusão completa: PRD v1.0 (análise reversa) + PRD v2.0 (regras de negócio operacional) — 2026-03-14